România, Judeţul Hunedoara

Oraşul SIMERIA

Str. Avram Iancu nr. 23, cod poştal 335900, judeţul Hunedoara

Tel: 0254260005; Fax: 0254260050; e-mail: contact@primariasimeria.ro

Contract de EXECUȚIE LUCRĂRI

Nr............. / .................

1. Părțile contractante

În temeiul Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare și al Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de achiziție publică de servicii denumit în continuare “Contractul”,

între

- Părţile contractante

ORAȘUL SIMERIA, cu sediul în Simeria, strada Avram Iancu, nr. 23, CIF 4375135, adresa de email: prim.simeria@smart.com.ro, telefon/fax 0254260005/0254260050, cont RO32TREZ24A705000203030X, trezoreria Deva, reprezentată legal de Dl. Rîsteiu Emil-Ioan  în calitate de primar, având calitatea de Autoritate contractantă, pe de o parte

și

SOCIETATEA COMERCIALĂ ________ SRL, cu sediul în _______, jud. _________, telefon/fax ___________, număr de înmatriculare ____________, cod fiscal _________, e-mail: ______________, cont cont nr. R_______ deschis la ______ _____, reprezentată prin _____________, având funcția de  administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte.

- Termeni şi definiţii

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

“Părţile contractante” sunt Autoritatea contractantă și Executantul aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

„Autoritatea contractantă” - este beneficiarul lucrărilor ce fac obiectul Contractului, precum şi succesorii legali ai acestuia;

„Executant” - este persoana juridică/ fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului;

„Contract” – acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între Autoritatea contractantă și Executant, în vederea îndeplinirii integrale și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin Contract;

„Preţul Contractului” - preţul plătibil Executantului de către Autoritatea contractantă în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale asumate prin Contract;

”Șantier” - Amplasamentul Lucrării unde se execută Lucrările împreună cu locul sau locurile unde Executantul organizează orice activitate de execuție a Lucrărilor, unde se livrează Echipamentele și Materialele care urmează a fi încorporate în Lucrări, unde se amplasează de către Executant birourile, atelierele, depozitele, utilajele, spațiile de cazare, precum și oricare alte locuri prevăzute ca fiind părți necesare pentru asigurarea tehnologiei de execuție a Lucrărilor;

”Echipamente” – aparate/instalații și altele asemenea, care fac sau vor face parte din cadrul Lucrărilor permanente;

”Utilajele Executantului” - toate aparatele, mașinile, vehiculele și altele asemenea, după caz, necesare execuției și terminării Lucrărilor;

”Perioadă de garanție acordată Lucrărilor” – perioada de timp cuprinsă între data Recepției la Terminarea Lucrărilor și data Recepției Finale stabilită în prezentul Contract și în cadrul căreia Executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării Caietului de Sarcini, a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de Materiale, instalații etc. necorespunzătoare;

„Forţa majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligaţiile ce le revin părtilor, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părţi, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanţă pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părţi şi care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părţi, potrivit prezentului contract și sunt constatate de o autoritate competentă.

“Penalitate contractuală” – despăgubirea stabilită în contractul de lucrări ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese);

„ Zi” - zi calendaristică; an - 365 de zile;

3. Interpretare

3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1. – Obiectul contractului îl reprezintă: ,,Lucrări de realizare bgranșamente electrice pentru patru stații încărcare vehicule electrice”, cod CPV: 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2).

  - - Lucrările care urmează a fi executate în cadrul contractului:

    - STAȚIE ÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE - PARCARE PRIMARIE SR-1

Adresa loc de consum: Simeria, str.Atelierului, FN, jud.Hunedoara, nr.cadastral 62852

Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită: 78,261 kVA

72,00  kW

Descrierea succintă a soluției de racordare corelată cu evoluția puterii aprobate, stabilită prin Fița de soluție nr.20095850 din 17/06/2024.

- punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la PTZ 1113 UMMR SIMERIA, la TDRI (capacitățile energetice la care se realizează racordarea);

- lucrări pentru realizarea instalației de racordare:

Circuit electric trifazat subteran racordat la TDRI aferent PTZ nr. 1113 UMMR Simeria :

- LES JT realizat cu cablu 3x95+50N mm2 (DC 4146 RO), L=151 m (73 m pamant, 50 m trotuar asfaltat, 6 m drum auto asfaltat, 10 m foraj);

- montare cutie de distributie externa la limita de proprietate (DS 4522 RO);

- branșament electric trifazat subteran alimentat din cutia de distribuție proiectată, realizat cu cablu 3x50+25C mm2 (DC 4126 RO), L=5 m (1 m pământ), cu BMPTi 125 A (FT-133-MAT) cu picior incastrat în beton, montat la limita de proprietate;

- grup de masură compus din 3 transformatoare de current (250/5 A, clasa 0.5S) și contor AMR de energie electrică activă și reactivă trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea înregistrării curbei de sarcină și transmisie automată a datelor măsurate.

Este necesară obținerea autorizației de construire/acord pentru instalația de racordare.

- punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la/ în/ pe BMPT exterior (elementul fizic unde se racordează grupul de măsurare)

- măsurarea energiei electrice se realizează prin grup de măsură compus din 3 transformatoare de current (250/5 A, clasa 0.5S) și contor AMR de energie electrică activă și reactivă trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea înregistrării curbei de sarcină și transmisie automată a datelor măsurate. (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, cerințele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare, inclusiv pentru transformatoarele de măsurare);

- punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la bornele șirului de cleme din compartimentul utilizatorului al BMPTi 125 A (FT-133-MAT), finanțat de RETELE ELECTRICE Banat SA , - (elementul fizic unde se face delimitarea);

    - STAȚIE ÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE - PARC AFACERI SR2

Adresa loc de consum: Simeria, str. Avram Iancu, FN, jud. Hunedoara, nr. cadastral 62103

Puterea maxima simultana ce poate fi absorbita: 78,261 kVA

72,00  kW

Descrierea succintă a soluției de racordare corelată cu evoluția puterii aprobate, stabilită prin Fisa de soluție nr.20095993 din 17/06/2024.

- punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la PT 1360 ARTIMA- SIMERIA, la TDRI (capacitățile energetice la care se realizează racordarea);

- lucrări pentru realizarea instalației de racordare:

Circuit electric trifazat subteran racordat la TDRI aferent PTAB nr. 1360 Artima Simeria:

- LES JT realizat cu cablu 3x95+50N mm2 (DC 4146 RO), L=12 m (7 m trotuar betonat);

- montare cutie de distribuție externă la limita de proprietate (DS 4522 RO);

- branșament electric trifazat subteran alimentat din cutia de distribuție proiectată, realizat cu cablu 3x50+25C mm2 (DC 4126 RO), L=5 m (1 m pamant), cu BMPTi 125 A (FT-133-MAT) cu picior incastrat în beton, montat la limita de proprietate;

- grup de măsură compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) și contor AMR de energie electrică activă și reactivă trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea înregistrării curbei de sarcină și transmisie automată a datelor măsurate.

Este necesara obținere autorizație de construire/acord pentru instalația de racordare

- punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la/ in/ pe BMPT exterior (elementul fizic unde se racordează grupul de măsurare)

- măsurarea energiei electrice se realizează prin grup de măsură compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) și contor AMR de energie electrică activă și reactivă trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea înregistrării curbei de sarcină și transmisie automată a datelor măsurate. (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, cerințele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare, inclusiv pentru transformatoarele de măsurare);

- punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la bornele șirului de cleme din compartimentul utilizatorului al BMPTi 125 A (FT-133-MAT), finanțat de REȚELE ELECTRICE Banat SA , - (elementul fizic unde se face delimitarea);

4.2.3 STAȚIE ÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE - PARCARE PARC DENDROLOGIC SR3

Adresa loc de consum: Simeria, str. 1 Decembrie, FN, jud. Hunedoara, nr. cadastral 69328

Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită: 78,261 kVA

72,00  kW

Descrierea succintă a soluției de racordare corelată cu evoluția puterii aprobate, stabilită prin Fișa de soluție nr.20096148 din 17/06/2024.

- punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la PTZ 1218 CT SIMERIA S-SIMERIA 2, la TDRI (capacitățile energetice la care se realizează racordarea);

- lucrări pentru realizarea instalației de racordare:

Circuit electric trifazat subteran racordat la TDRI aferent PTZ  nr. 1218 CT  Simeria:

- LES JT realizat cu cablu 3x95+50N mm2 (DC 4146 RO), L=167 m (120 m pamant, 10 m trotuar asfaltat, 25 m foraj);

- montare cutie de distribuție externă la limita de proprietate (DS 4522 RO);

- branșament electric trifazat subteran alimentat din cutia de distribuție proiectată, realizat cu cablu 3x50+25C mm2 (DC 4126 RO), L=5 m (1 m pamant), cu BMPTi 125 A (FT-133-MAT) cu picior incastrat în beton, montat la limita de proprietate;

- grup de măsură compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) și contor AMR de energie electrică activă și reactivă trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea înregistrării curbei de sarcină și transmisie automată a datelor măsurate.

Este necesară obținerea autorizației de construire/acord pentru instalația de racordare

- punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la/ in/ pe BMPT exterior (elementul fizic unde se racordeaza grupul de măsurare)

- măsurarea energiei electrice se realizează prin grup de masură compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) și contor AMR de energie electrică activă și reactivă trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea înregistrării curbei de sarcină și transmisie automată a datelor măsurate. (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, cerințele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare, inclusiv pentru transformatoarele de măsurare);

- punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la bornele șirului de cleme din compartimentul utilizatorului al BMPTi 125 A (FT-133-MAT), finanțat de REȚELE ELECTRICE Banat SA , - (elementul fizic unde se face delimitarea);

    - STAȚIE ÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE - PARCARE STADION SR4

Adresa loc de consum: Simeria, Victoriei, FN, jud. Hunedoara, nr.cadastral 67435

Puterea maximă simultană ce poate fi absorbită: 78,261 kVA

72,00  kW

Descrierea succintă a soluției de racordare corelată cu evoluția puterii aprobate, stabilită prin Fișa de soluție nr.20096213 din 17/06/2024.

- punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la PTZ 1304 GARA SIMERIA, la caseta stradala (capacitățile energetice la care se realizează racordarea);

- lucrări pentru realizarea instalației de racordare:

Branșament electric trifazat subteran alimentat din caseta stradală existent, zona PTZ nr. 1304 Gara Simeria realizat cu cablu 3x50+25C AI mm2 (DC 4126 RO), L=5 m (1 m pamant), cu BMPTi 125 A (FT-133-MAT) cu picior incastrat în beton, montat la limita de proprietate;

- punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la/ in/ pe BMPT exterior (elementul fizic unde se racordează grupul de măsurare)

- măsurarea energiei electrice se realizează prin grup de măsură compus din 3 transformatoare de curent (250/5 A, clasa 0.5S) și contor AMR de energie electrică activă și reactivă trifazat (3x230/400 V, 5-20 A, clasa 0.5S), cu posibilitatea înregistrării curbei de sarcină și transmisie automată a datelor măsurate. (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicație, cerințele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare, inclusiv pentru transformatoarele de măsurare);

- punctul de delimitare a instalațiilor este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, la bornele șirului de cleme din compartimentul utilizatorului al BMPTi 125 A (FT-133-MAT), finanțat de REȚELE ELECTRICE Banat SA , - (elementul fizic unde se face delimitarea);

-Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea instalației trebuie să fie conforme cu cerințele din specificațiile tehnice unificate REȚELE ELECTRICE BANAT. Celelalte materiale și echipamente pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță.

-După recepția lucrării, utilizatorul va depune la operatorul de rețea dosarul instalației de utilizare întocmit de executantul acesteia.

-Dosarul instalației de utilizare poate fi depus la următoarea adresa de e-mail:dosareinteriorhunedoara@reteleelectrice.ro

5. Preţul contractului

5.1.Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, este de _______ lei la care se adauga _______ lei TVA.

5.2. Prețul total este defalcat astfel:

- Pentru stația de încărcare SR1 – Parcare Primărie - __________ lei fără TVA;

- Pentru stația de încărcare SR2 – Parc Afaceri - ______________ lei fără TVA;

- Pentru stația de încărcare SR3 – Parcare Parc Dendrologic - ________ lei fără TVA;

- Pentru staţia de încărcare SR4 – Parcare Stadion - _________lei fără TVA.

6. Durata contractului

6.1. - Durata executării și finalizării lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract este de 4 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor de către Autoritatea contractantă.

7. Aplicabilitate

7.1. – Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte şi este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți, iar Contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și documentației de atribuire, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

8. Documentele contractului

Documentele contractului cuprind:

- Referat nr.11059 din 13.06.2025;

- Aviz tehnic de racordare nr.20095850 din 18.06.2024;

- Aviz tehnic de racordare nr.20095993 din 19.06.2024;

- Aviz tehnic de racordare nr.20096148 din 18.06.2024;

- Aviz tehnic de racordare nr.20096213 din 18.06.2024;

- Caiet de sarcini nr.11463 din 23.06.2025;

- Detaliile cumpărării directe din catalogul SEAP  __________

9. Caracterul de document public

9.1. Prezentul Contract are caracter de document public, conform prevederilor art.217 alin (4) din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare și ale art.148 lit q din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.

9.2. Accesul persoanelor la informaţiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informaţiile de interes public şi nu poate fi restricţionat decât în măsura în care aceste informaţii sunt confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii.

10. Obligațiile Autorității contractante

10.1.-  Autoritatea contractantă se obligă să plătească Executantului preţul convenit în prezentul contract pentru lucrările executate, în baza documentelor justificative, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data respectivă.

10.2. – Autoritatea contractantă are obligaţia de a pune la dispoziţia Executantului, fără plată, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului lucrării.

10.3. - Autoritatea contractantă are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea Executantului.

10.4. - Autoritatea contractantă este pe deplin responsabilă de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate Executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

10.5. - Autoritatea contractantă va numi o persoană juridică sau fizică pentru asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor. Autoritatea contractantă poate numi de asemenea o persoană juridică sau fizică pentru a îndeplini anumite îndatoriri. Autoritatea contractantă va înştiinţa Executantul despre autoritatea şi îndatoririle delegate reprezentantului sau reprezentanţilor Autorităţii contractante.

11. Obligaţiile Executantului

  - Responsabilitățile cu caracter general

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Executantului sunt:

- Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă și conform ofertei prezentate în cadrul procedurii;

- Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executia lucrărilor de constructii), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executia lucrărilor;

- Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia;

- Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante;

- Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante, la orice moment, în derularea Contractului;

- Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;

Executantul este răspunzător pentru orice incident de mediu generat în incinta șantierului sau în imediata vecinătate a acestuia ca urmare a gestionării necorespunzătoare a substanțelor periculoase. Stocarea temporară a oricăror materiale sau substanțe periculoase trebuie să fie menținută la o cantitate minimă în conformitate cu prevederile din autorizația de mediu ce va fi emisă de către autoritatea competentă.

În situația în care, în mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu, Executantul este responsabil de a informa imediat reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante despre situația apărută și de a documenta printr-un raport, cauzele care au condus la situația creată.

Executantul este pe deplin responsabil să remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuală contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor sale aflate în interdependență cu specificul șantierului.

Executantul este responsabil de prezentarea unei situații de plată pentru activitatea de execuție a lucrărilor în conformitate cu graficul de execuție și în baza listelor de cantități de lucrări.

Executantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus.

11.3 Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor de constructii în cadrul Contractului

Executantul este responsabil să pună în operă cerințele din prezentul caiet de sarcini. Totodată, este responsabil pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului.

Activitățile solicitate, descrise în documentația de atribuire, și responsabilitățile Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această procedură.

11.4 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor de constructii pe șantier

Executantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare.

11.5 Executantul va face dovada că este autorizat pentru realizarea lucrarii asa cum cere legislatia aferenta si in vigoare.

11.6 Executantul va acorda o perioada de garantie a lucrarilor de minim 24  luni de la data incheierii procesului verbal de la terminare a lucrarilor fara obiectiuni.

11.7 Executantul trebuie sa dispuna de dotarea necesara pentru a efectua acest tip de lucrari.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul reziliat de drept/de a cere rezilierea contractului şi de a pretinde plata de daune - interese.

12.2. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, Autoritatea contractantă are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01 % din restul rămas de executat pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor sau de a considera contractul desfiinţat de plin drept şi necondiţionat, fără a fi necesară îndeplinirea unei alte formalităţi prealabile ori intervenţia instanţei.

12.3. - În cazul în care Autoritatea contractantă nu onorează, în mod nejustificat, facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci aceasta va plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01 % din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

12.4. - Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată Executantului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Autoritatea contractantă. În acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată şi recepţionată până la data denunțării unilaterale a contractului.

12.5. - Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

12.6.- În situația în care în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a contractului Executantul nu întreprinde niciun fel de activități concrete în vederea executării obligațiilor contractuale, contractul se

desființează de plin drept, fără acțiune în justiție și fără nicio altă formalitate prealabilă, începând cu ziua următoare.

12.7.- Dacă Executantul cesionează obligațiile asumate prin contract, total sau în parte, contractul se consideră desființat de plin drept și necondiționat, fără a fi necesară îndeplinirea unei alte formalități prealabile ori intervenția instanței, iar Executantul va despăgubi Autoritatea contractantă cu o sumă echivalentă cu valoarea nerealizată a contractului.

12.8.- În cazul în care Executantul denunță unilateral contractul, acesta va despăgubi Autoritatea contractantă cu o sumă echivalentă cu valoarea nerealizată a contractului.

13. Modalităţi de plată

13.1.- (1) Plata facturilor reprezentând contravaloarea lucrărilor efectuate de Executant se realizează de către Autoritatea contractantă în baza documentelor justificative, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data respectivă, în termen de 30 zile de la acceptarea facturii de către aceasta.

(2) Ordonanţarea de plată va fi însoţită de documentele justificative în original şi va purta viza

persoanelor autorizate din compartimentele de specialitate, care certifică realitatea, regularitatea și legalitatea plăților.

13.2.- Plățile parțiale pot să fie făcute, la cererea Executantului, la valoarea lucrărilor real executate,  confirmate prin situaţiile parțiale de plată şi procesul-verbal de recepţie provizorie conform Ordinului Ministrului Economiei și Finanţelor nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, însoțite de facturile corespunzătoare.

13.3. - Plata finală se va face după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Autoritatea contractantă şi a recepţiei la terminarea lucrărilor, însoțite de facturile corespunzătoare.

Clauze specifice

14. Garanţia de bună execuţie a contractului

14.1 Executantul va furniza Achizitorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, o Garanţie de Bună Execuţie constituită conform legii, pentru realizarea corespunzătoare a Contractului, în cuantum de 5 % din preţul contractului fără TVA, respectiv ____________ lei şi se va constitui in oricare modalitate dorita de executant si reglementata de art. 154 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare şi se va constitui fie :

a)	prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, pentru o perioada de cel puţin 12 luni, care devine anexă la contract. Garanţia este irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, sau

b)	prin reţineri succesive din sumele datorate în contul pus la dispoziţie de către executant deschis la Trezoreria Deva.

Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, Achizitorul urmează să alimenteze contul de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Executantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie şi va înştiinţa Executantul despre vărsământui efectuat, precum şi despre destinaţia lui. Contul de disponibil este purtător de dobândă în favoarea Executantului.

14.2 -  Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia atât contractantului, cât şi emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garanţiei de bună execuţie, parţial sau total, contractantul are obligaţia de a reîntregii garanţia în cauză raportat la restul rămas de executat.

14.3 – Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de la executarea obligatiilor asumate, esalonat, dupa cum urmeaza:

- 70% din valoarea garantiei se va restitui la 14 zile de la semnarea Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

- diferenţa de 30% se va restitui la 14 zile de la semnarea Procesului Verbal de receptie finala, adica dupa termenul de 36 (trei zeci si sase) luni de la data receptiei de la terminarea lucrarilor.

Suma reprezentand garantia de buna executie va fi virata in contul executantului.

15. Începerea şi executarea lucrărilor

15.1. - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea Autorităţii contractante.

(2) Executantul trebuie să notifice Autorităţii contractante data începerii efective a lucrărilor.

15.2.- În cazul în care Executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la sub-clauza 11.2, Autoritatea contractantă este îndreptățită să stabilească un termen rezonabil pentru recuperarea timpului pierdut și la care activitatea să intre în

normal, iar în cazul neconformării Executantului cu noul termen, la expirarea termenului stabilit, Autoritatea contractantă are dreptul de a rezilia contractul.

15.3. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea Autorităţii contractante.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Autorităţii contractante la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

15.4. - (1) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Executantului.

(2) Probele neprevăzute şi comandate de Autoritatea contractantă pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Autoritatea contractantă va suporta aceste cheltuieli.

15.5. - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Autorităţii contractante.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica Autorităţii contractante, ori de câte ori astfel de lucrări sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia Autorităţii contractante, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către Autoritatea contractantă, iar în caz contrar, de către Executant.

15.6. – Executantul nu va fi îndreptățit la o prelungire a duratei de execuție și/sau la plata costurilor suplimentare necesare remedierii consecințelor ca urmare a lucrărilor sau materialelor necorespunzătoare sau a consecințelor omisiunii Executantului de a proteja, depozita sau asigura paza.

15.7.- Întârzierea lucrărilor este acceptată în următoarele cazuri:

- condițiile meteorologice extrem de nefavorabile precum și temperaturi care, potrivit normelor, normativelor și argumentelor tehnice, nu permit punerea în execuție a unor materiale sau procedee tehnice,

- oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Executantului și nu a survenit prin încălcarea Contractului de către acesta; Executantul este îndreptățit să solicite în scris prelungirea duratei de execuție a lucrărilor.

16. Prelungirea duratei de execuţie

16.1.- (1) Dacă Executantul se consideră îndreptăţit la o prelungire a duratei de execuţie, acesta va transmite Autorităţii contractante o solicitare în care să descrie evenimentele sau circumstanţele care au determinat apariţia revendicării. Solicitarea va fi trimisă cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare din momentul în care Executantul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască evenimentele sau circumstanţele respective.

(2) La primirea solicitării motivate din partea Executantului, Autoritatea contractantă va lua în considerare toate detaliile justificative furnizate de Executant, iar în cazul în care este de acord cu prelungirea duratei de execuție, modificarea acesteia se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

17. Finalizarea lucrărilor

17.1. - Lucrările executate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

17.2 - (1) Executantul are obligația de a notifica în scris Autorității contractante, atunci când consideră lucrările finalizate și că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acesteia convocarea comisiei de recepție

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Autoritatea contractantă apreciază dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție.

În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea sunt consemnate într-un proces-verbal și notificate Executantului, stabilindu-se și termenele pentru remedieri și finalizare.

După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficiențelor, la o nouă solicitare a Executantului, Autoritatea contractantă convoacă comisia de recepție.

17.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata execuția completă a tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul contract, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În funcție de constatările făcute, Autoritatea contractantă are dreptul de a aproba, a amâna sau de a respinge recepția.

17.4 – (1) Autoritatea contractantă procedează la recepția lucrărilor potrivit prevederilor legale în vigoare și înștiințează Executantul cu privire la decizia sa de a recepționa lucrările, transmițând acestuia o copie a procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

(2) După comunicarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor, Executantul finalizează cu promptitudine lucrările neterminate sau neconforme indicate de comisia de recepție și eliberează Șantierul.

17.5.- Recepția finală se efectuează conform prevederilor legale în vigoare, după expirarea perioadei de garanție.

18. Perioada de garanţie

18.1. - Perioada de garanţie a lucrărilor este de 24 luni calendaristice de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

18.2. – (1) În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de către Autoritatea contractantă, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare, datorită:

a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

b) unui viciu de concepţie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor; sau

c) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează Executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

18.3.- În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la sub-clauza 17.2. alin. (2), Autoritatea contractantă este îndreptăţită să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Autoritatea contractantă de la Executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

19. Remedierea defecţiunilor

19.1.- În orice moment înainte de expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor, Autoritatea contractantă poate să înştiinţeze Executantul cu privire la orice defecţiuni/neconformități, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrări nefinalizate. Executantul va remedia, fără costuri suplimentare pentru Autoritatea contractantă, orice defecţiuni datorate faptului că materialele, echipamentele sau calitatea execuţiei nu sunt în conformitate cu prevederile contractului.

20. Modificarea contractului de achiziţie publică

20.1.- Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, în condițiile art.221 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

20.2.- (1) În cazul în care se efectuează majorarea preţului contractului prin mai multe modificări succesive conform art. 221 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr.98/2016, valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăşi cu mai mult de 50% valoarea contractului iniţial

(2) Modificările aduse clauzelor prezentului contract vor fi valabile numai dacă se vor stipula în scris de către părțile contractante, prin semnarea unui act adițional la contract.

(3) Înainte de emiterea actului adițional de modificare, Partea care invocă necesitatea modificării clauzei/clauzelor va notifica cealaltă Parte cu privire la natura și forma modificării considerate.

20.3.- Orice modificare a Contractului care nu respect prevederile prezentului Contract și ale legislației în vigoare va fi considerată nulă de drept.

20.4.- Autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul în cazul în care Executantul nu înțelege să respecte prevederile legale privind modificarea contractelor.

21. Ajustarea preţului contractului

21.1. (1) - Pe parcursul îndeplinirii contractului, pretul rămâne ferm fara posibilitatea de ajustare

22. Încetarea contractului. Rezilierea contractului

22.1. - Prezentul contract încetează în următoarele situaţii:

a) prin executarea de către ambele părţi a tuturor obligaţiilor ce le revin conform prezentului contract şi legislaţiei aplicabile;

b) prin acordul părţilor consemnat în scris;

c) prin reziliere, în cazul în care una din părţi nu îşi execută sau execută necorespunzător obligaţiile contractuale;

d) Executantul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

e) Executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Autoritatea contractantă îl poate justifica;

f) în cazul dizolvării, lichidării, falimentului Executantului;

g) prin denunțare unilaterală în condițiile prevăzute la art.222 alin (2) și art.223 alin (1) din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

22.2. - În situaţia rezilierii totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către Executant a obligaţiilor contractuale, acesta va datora Autorității contractante daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.

22.3. - În situaţia în care executarea parţială a obligaţiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepţionată o parte din contract conform dispoziţiilor legale, Executantul va datora Autorității contractante daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu întreaga valoare a obligaţiilor contractuale stabilite prin contract.

22.4. - Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

22.5. - Părţile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

22.6. – Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de prestare, în cel mult 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiţia notificării Executantului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul denunţării.

22.7.- Autoritatea contractantă poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fără efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Executantul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale.

22.8. - Daunele interese pe care Autoritatea contractantă este în drept să le pretindă de la Prestator se reţin din garanţia de bună execuţie. Dacă valoarea daunelor interese depăşeşte cuantumul garanţiei de bună execuţie, Executantul are obligaţia de a plăti diferenţa în termen de 15 zile de la notificarea Autorității contractante.

23. Forţa majoră

23.1. - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

23.2. - Forța majoră exonerează părțile executante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

23.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

23.4. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

23.5. - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 5 zile de la încetare.

23.6. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

24. Soluţionarea litigiilor

24.1. – Autoritatea contractantă şi Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

24.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Autoritatea contractantă şi Executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţa judecătorească de pe teritoriul administrativ al Autorităţii contractante.

25. Limba care guvernează contractul

25.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

26. Comunicări

26.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

26.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

27. Legea aplicabilă contractului

27.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

28. Clauze GPDR

(1) Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Acord, fiecare parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la:

- prevederile ”Regulamentului general privind protecția datelor UE 2016/679”;

- legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere desemnată le poate emite în legătură cu acestea.

(2) Părțile se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal oferite/primite și să le utilizeze doar în scopul derulării activităților descrise în prezentul acord, cu excepția cazurilor cerute de lege. Concret, părțile convin și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație operator persoană împuternicită de operator, fiecare parte acționând independent pentru propria prelucrare a datelor în legătura cu prezentul acord și niciuna dintre părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă parte a legislației aplicabile.

29.Clauza de confidențialitate

29.1. - În vederea respectării dispozițiilor Regulamentului UE nr.679/2016, persoanele autorizate de

către Părțile contractante să prelucreze datele cu caracter personal se angajează să respecte confidențialitatea datelor de care iau cunoștință în timpul derulării prezentului Contract și să adopte măsurile necesare privind securitatea datelor cu caracter personal.

Parţile au înteles să încheie prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Autoritate contractanta,					Executant,

ORAȘUL SIMERIA                                                    SC____________SRL

Primar,                                                                         Administrator,

Rîsteiu Emil-Ioan	                                                          _______________

Director Economic,

Blaga Julieta Catița

Consilier Juridic                                                                     Vizat C.F.P.

Pipernea Szidonia-Ildiko

Șef Serviciu Implementare Proiecte,

Administrare Patrimoniu

Ardelean Ramona Bianca

Întocmit

Consilier Achizitii-

Vladu Andreea Maria